|  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к решению Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 29.01.2010г. № 65 "Об итогах исполнения социально-экономического развития муниципального образования "Тацинское сельское поселение" за 2009год" |  |  |  |  |
|  | ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 2009 год |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Источник финансирования | План года | Фактическое исполнение за2009год | % исполнения к году | Способ закупок |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт и содержание дорог | 3916,7 | 3916,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | ямочный ремонт дорог (Пролетарская, Октябрьская, Буденовский, Луговая, Заводская, М.Горького) | бюджет поселения | 99,5 | 99,5 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 3 | Ямочный ремонт по ул.Мичурина | бюджет поселения | 23,8 | 23,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Содержание дорог грейдирование (Лермонтова, Дзержинского и др. | бюджет поселения | 99,5 | 99,5 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 5 | Содержание дорог отсыпка щебнем, грейдирование, выравнивание полотна дорог | бюджет поселения | 499,1 | 499,1 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 6 | Зимнее содержание дорог | бюджет поселения | 92,6 | 92,6 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 7 | Составление смет | бюджет поселения | 3,3 | 3,3 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 8 | Осуществление технического надзора по выполненным работам | бюджет поселения | 8,2 | 8,2 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 9 | Установка дорожных знаков и обустройство пешеходных переходов | бюджет поселения | 14,8 | 14,8 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 10 | областной бюджет кап. ремонт Чапаева | областной бюджет | 2768,3 | 2768,3 | 100,0 | аукцион |  |  |  |  |
| 11 | Кап. Ремонт дороги по ул.Чапаева местное софинансирование | бюджет поселения | 307,6 | 307,6 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 12 | Тех. Надзор по кап ремонту дороги | бюджет поселения | 35,0 | 35,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет кап. ремонт Чапаева |  | 2768,4 | 2768,3 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | бюджет поселения |  | 1183,4 | 1183,4 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Всего по дорогам |  | 3951,8 | 3951,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятия по благоустройству ,организация сбора и вывоза бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Содержание имущества: площадь Б.Революции, Алле Героев, Парк Нечаева, пл.Гвардейская и др. | бюджет поселения | 875,4 | 875,4 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 18 | Установка остановок | бюджет поселения | 30,5 | 30,5 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт памятников | бюджет поселения | 36,5 | 36,5 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 20 | Межевание и топографические работы земельных участков под строительство соц. жилья. | бюджет поселения | 28,5 | 28,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | Ликвидация несанкционированных свалок (Молодежная, Сосновая, Октябрьская) | бюджет поселения | 33,6 | 33,6 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 22 | Ликвидация несанкционированных свалок (Пролетарская, Г.Волкова, Октябрьская, СМУ, пер. Займовский) | бюджет поселения | 68,1 | 68,1 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 23 | Устройство площадки сбора ТБО (ул. Юбилейная) | бюджет поселения | 39,7 | 39,7 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 24 | Буртование и грейдирование несанкционированных свалок (ул. Белимова. Ул. Баданова) | бюджет поселения | 199,5 | 199,5 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 25 | Текущий ремонт туалета в парке им. Нечаева |  | 52,0 | 52,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 26 | Приобретение туалета | бюджет поселения | 98,0 | 98,0 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 27 | Составление смет, страхование транспорта | бюджет поселения | 9,5 | 9,5 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 28 | Установка лавочек 8 шт. |  | 16,0 | 16,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 29 | Приобретение метал. Ограждений 15 шт. |  | 15,2 | 15,2 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 30 | Приобретение материалов ГСМ, запасных частей, хоз. товаров, материалов для содержания имущества | бюджет поселения | 144,2 | 144,2 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 31 | Приобретение контейнеров ( 35шт.) | бюджет поселения | 57,0 | 57,0 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 32 | Приобретение дюралайт (световой шнур) |  | 13,8 | 13,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 33 | Приобретение технических средств ветеринарного назначения (для отстрела собак) | бюджет поселения | 9,5 | 9,5 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 34 | Приобретение сетки рабицы для ограждения территории от несанкц. свалок | бюджет поселения | 48,0 | 48,0 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 35 | Установка сетки на территорию несанкц. свалок | бюджет поселения | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 36 | Ремонт ограждения в парке им. Нечаева | бюджет поселения | 8,8 | 8,8 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 37 | Очищение водоотводной канавы ( ул, Суворова, Дорожников, Элеваторная) | бюджет поселения | 99,4 | 99,4 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 38 | Текущий ремонт водопровода (пер. Гоголевский, Луговая- Б.Революции) | бюджет поселения | 196,3 | 196,3 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 39 | Монтажные работы по обустройству ВНБ (ул. Ковалева. Баданова) | бюджет поселения | 98,0 | 98,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 40 | Ликвидация, тампонаж разведочно -эксплуатационной на воду (ул. Халтурина) | бюджет поселения | 99,8 | 99,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 41 | Приобретение глубинного насоса | бюджет поселения | 35,6 | 35,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 42 | технический надзор по ремонту водопроводов | бюджет поселения | 8,8 | 8,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 43 | Итого |  | 2486,8 | 2486,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 44 | Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Уходные работы за зелеными насаждениями: Комсомольский парк, парк им.Нечаева, площадь Б.Революции и т.д(3,15 га) | бюджет поселения | 81,9 | 81,9 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 46 | Посадка цветов: площадь Б.Революции, Гвардейская площадь, ул.Ленина, пер.Соревнования(3500 шт) | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Полив зеленых насаждений | бюджет поселения | 38,8 | 38,8 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 48 | Приобретение однолетних цветов | бюджет поселения | 99 | 99 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 49 | Приобретение деревьев (105 шт.) | бюджет поселения | 12,1 | 12,1 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 50 | Приобретение мн. насаждений (роз 200 кустов) | бюджет поселения | 20 | 20 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 51 | Составление смет | бюджет поселения | 1,4 | 1,4 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 52 | Приобретение материалов (ГСМ и хоз. товаров) | бюджет поселения | 38,3 | 38,3 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 53 | Противоклещевая обработка зеленых насаждений | бюджет поселения | 8,8 | 8,8 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 54 | Валка, формовочная обрезка деревьев. (ул. Белимова, Ленина, Баданова, Мира, Кутузова, Горького) | бюджет поселения | 35,4 | 35,4 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 55 | Валка, формовочная обрезка деревьев. (ул. Ленина, Кошевого, Кравцова, пер. Северный, пл. Кравцова) | бюджет поселения | 45 | 45 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 56 | Итого | бюджет поселения | 380,7 | 380,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 57 | Сети уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | содержание сетей электроснабжения (замена 190 ламп) | бюджет поселения | 38,5 | 38,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 59 | текущий ремонт уличного освещения (Кирова, Шахтерский, Маяковского, Невский, Кутузова) | бюджет поселения | 116,5 | 111,9 | 96,1 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 60 | Текущий ремонт уличного освещения (замена светильников, электропроводов). | бюджет поселения | 88,2 | 88,2 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 61 | оплата тех. условий на выделении эл. Линии на пилотный городок | бюджет поселения | 335,9 | 335,9 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | составление смет. | бюджет поселения | 6,7 | 6,7 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 63 | Приобретение материалов (провод, лампы, светильники) | бюджет поселения | 183,1 | 183,1 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 64 | Приобретение (счетчиков, щитов учета) | бюджет поселения | 6,5 | 6,5 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 65 | Оплата уличного освещения 451,5 тыс. кВт/час | бюджет поселения | 2160 | 1626,3 | 75,3 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 66 | Итого | бюджет поселения | 2935,4 | 2397,1 | 81,7 |  |  |  |  |  |
| 67 | Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Содержание кладбища. Обкос, завоз песка, вывоз мусора, уборка территории мест захоронения. | бюджет поселения | 211,4 | 211,4 | 100,0 | малый объем, котировки |  |  |  |  |
| 69 | Приобретение ограды и установка ограждения | бюджет поселения | 357,0 | 357 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 70 | Противоклещевая обработка | бюджет поселения | 17,3 | 17,3 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | технический надзор | бюджет поселения | 12,0 | 12 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 72 | ИТОГО | бюджет поселения | 597,7 | 597,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 73 | Переселение граждан из аварийного жилого фонда (строительство соц. жилья) | областной бюджет | 4761,0 | 4761,0 | 100,0 | открытый аукцион |  |  |  |  |
| 74 | Переселение граждан из аварийного жилого фонда (строительство соц. жилья) | бюджет района | 48,1 | 48,1 | 100,0 | открытый аукцион |  |  |  |  |
| 75 | Переселение граждан из аварийного жилого фонда (строительство соц. жилья) | бюджет поселения | 76,1 | 76,1 | 100,0 | открытый аукцион |  |  |  |  |
| 76 | приобретение счетчиков газовых, 6 штук | бюджет поселения | 20,6 | 20,6 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 77 | шкафы газовые 6 штук | бюджет поселения | 6,9 | 6,9 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 78 | строительство подводящих газопроводов | бюджет поселения | 53,4 | 53,4 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 79 | технадзор по строительству | бюджет поселения | 48,0 | 48,0 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 80 | топографические работы | бюджет поселения | 7,5 | 7,5 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 81 | Проект и тех условия (газификация) | бюджет поселения | 12,2 | 12,2 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 82 | Пуско-наладочные работы (Тацинскрайгаз) | бюджет поселения | 20,9 | 20,9 | 100,0 | малый объем |  |  |  |  |
| 83 | Итого | бюджет поселения | 245,6 | 245,6 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | бюджет района | 48,1 | 48,1 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | ИТОГО | 5054,7 | 5054,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 86 | Возмещение доходов по холодному водоснабжению | областной бюджет | 900,0 | 414,8 | 46,1 | малым объемом |  |  |  |  |
| 87 | Возмещение доходов по холодному водоснабжению | бюджет района | 9,1 | 4,2 | 46,2 |  |  |  |  |  |
| 88 | Итого | бюджет поселения |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | ИТОГО | 909,1 | 419,0 | 46,1 |  |  |  |  |  |
| 90 | Строительство газопровода низкого давления ул.Кирова (кредиторская задолженность) | бюджет поселения | 594,7 | 594,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 91 | Строительство инженерных сетей к кварталам малоэтажной застройки (водопровод, газопровод) (кредиторская задолженность) | областной и районный бюджет | 4725,5 | 4725,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 92 | Кап ремонт домов (Октябрьская,59Г, Г.Волкова,61) (кредиторская задолженность) | областной и районный бюджет | 197,8 | 197,8 | 100,0 |  |  |  |  |  |