|  |  |  |  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к решению Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 29.10.2010г. № 100 "Об итогах исполнения социально-экономического развития муниципального образования "Тацинское сельское поселение" за 9 месяцев 2010года |
|  | ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 9 месяцев 2010 года |
| № | Наименование работ | Источник финансирования | План года | Фактическое исполнение за 1 полугодие | % исполнения к году | Способ закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | Межевание земельных участков | бюджет поселения | 12,3 | 12,3 | 100,0 | малый объем, котировки |
|  | Инвентаризация и изготовление технических паспортов объектов недвижимости | бюджет поселения | 134,3 | 134,3 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 1 | Текущий ремонт и содержание дорог | бюджет поселения | 750,8 | 600,0 | 79,9 | малый объем, котировки |
| 2 | восстановление профиля щебеночных дорог Маяковского, Зеленая, Невский | бюджет поселения | 99,3 | 99,3 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 3 | Ямочный ремонт дорог (Пролетарская, Халтурина, песчаная, Электрификации | бюджет поселения | 45,7 | 45,7 | 100,0 |  |
| 4 | Разравнивание грунта при подсыпке обочин (Лермонтова, Дзержинского, Матросова, Баданова, Белимова, Крупской, Веденина, Полевая др.) | бюджет поселения | 99,4 | 99,4 | 100,0 |  |
| 5 | Зимнее и летнее содержание дорог | бюджет поселения | 133,9 | 100,0 | 74,7 | малый объем, котировки |
| 6 | ГСМ для разравнивание грунта | бюджет поселения | 3,5 | 3,5 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 7 | Ямочный ремонт дорог | бюджет поселения | 116,9 | 0,0 | 0,0 | малый объем, котировки |
| 8 | Ямочный ремонт Молодежная, Пионерский | бюджет поселения | 53,5 | 53,5 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 9 | Восстановление профиля щебеночных дорог Зеленая, Маяковского, Невский | бюджет поселения | 99,3 | 99,3 | 0,0 | малый объем, котировки |
| 10 | Установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки Октябрьская, Пролетарская, Электрификации | бюджет поселения | 99,3 | 99,3 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 12 | областной бюджет строительство а/дороги пер.Чеховский | областной бюджет | 7568,5 | 0,0 | 0,0 | открытый аукцион |
| 13 | Софинансирование работ по строительству автомобильной дороги | бюджет поселения | 1273,2 | 0,0 |  | открытый аукцион |
| 14 | технический надзор по строительству автомобильной дороги | бюджет поселения | 100,0 | 0,0 | 0,0 | малый объем |
| 15 | бюджет поселения |  | 2124,0 | 600,0 | 28,3 |  |
| 16 | Всего по дорогам |  | 9692,5 | 600,0 | 6,2 |  |
| 17 | Мероприятия по благоустройству, организации сбора и вывоза бытовых отходов |  |  |  |  |  |
| 18 | содержание имущества площадь Б.Революции, Алле Героев, Парк Нечаева, пл.Гвардейская и др. | бюджет поселения | 763,5 | 686,9 | 90,0 | малый объем, котировки |
| 19 | Ремонт памятников | бюджет поселения | 72,6 | 72,6 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 20 | Ликвидация и грейдирование несанкционированных свалок (Белимова, Баданова) | бюджет поселения | 240,0 | 150,0 | 62,5 | малый объем, котировки |
| 21 | Ликвидация несанкционированных свалок (Молодежная) | бюджет поселения | 68,1 | 68,1 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 22 | Установка площадок ТБО (ул.Б.Революции, Октябрьская) | бюджет поселения | 96,8 | 96,8 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 23 | Установка площадок ТБО (ул.Пролетарская Октябрьская) |  | 88,9 | 88,9 | 100,0 |  |
| 24 | Составление смет, страхование транспорта | бюджет поселения | 20,0 | 9,0 | 45,0 | малый объем, котировки |
| 25 | Транспортный налог | бюджет поселения | 14,6 | 8,1 | 55,5 | малый объем, котировки |
| 26 | Установка лавочек 8 шт., приобретение урн | бюджет поселения | 35,8 | 28,8 | 80,4 |  |
| 27 | Приобретение детских элементов площадки | бюджет поселения | 178,4 | 178,4 | 100,0 |  |
| 28 | приобретение памятника |  | 38,4 | 38,4 | 100,0 |  |
| 29 | Приобретение материалов ГСМ, запасных частей, хоз. Товаров, материалов для содержания имущества | бюджет поселения | 259,1 | 216,7 | 83,6 | малый объем, котировки |
| 30 | Приобретение контейнеров | бюджет поселения | 78,0 | 78,0 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 31 | Приобретение технических средств ветеринарного назначения (для отстрела собак) | бюджет поселения | 7,0 | 7,0 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 32 | Изготовление аншлагов (адресные таблички) | бюджет поселения | 19,8 | 19,8 | 100,0 |  |
| 33 | Приобретение сетки рабицы для ограждения территории от несанкц.свалок | бюджет поселения | 54,0 | 54,0 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 34 | Приобретение поребрика | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
|  | приобретение газонного камня | бюджет поселения | 22,7 | 22,7 | 100,0 |  |
|  | Приобретение пожарного "рукава" и ствола для тушения пожаров | бюджет поселения | 3,7 | 3,7 | 100,0 |  |
| 35 | Итого |  | 2071,4 | 1837,9 | 88,7 |  |
| 36 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 37 | Уходные работы за зелеными насаждениями, Комсомольский парк, парк им.Нечаева,площадь Б.Революции и т.д. | бюджет поселения | 200,0 | 166,3 | 83,2 | малый объем, котировки |
| 38 | Полив зеленых насаждений | бюджет поселения | 5,4 | 5,4 | 100,0 |  |
| 39 | Приобретение однолетних цветов | бюджет поселения | 99,0 | 99,0 | 100,0 |  |
| 40 | Составление смет | бюджет поселения | 10,0 | 0,6 | 6,0 | малый объем, котировки |
| 41 | Приобретение материалов (ГСМ и хоз. Товаров) | бюджет поселения | 48,3 | 39,2 | 81,2 | малый объем, котировки |
| 42 | Приобретение косилки | бюджет поселения | 15,5 | 15,5 | 100,0 | малый объем, котировки |
|  | Приобретение многолетних насаждений (луковицы тюльпанов) | бюджет поселения | 27,5 | 27,5 | 100,0 |  |
|  | Приобретение многолетних насаждений (кусты роз) | бюджет поселения | 9,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | Валка, формовочная обрезка деревьев. (Пролетарская, Октябрьская, Заводская) | бюджет поселения | 139,8 | 142,9 | 102,2 |  |
| 44 | Итого | бюджет поселения | 555,0 | 496,4 | 89,4 |  |
| 45 | СЕТИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 46 | содержание сетей электроснабжения (замена ламп) | бюджет поселения | 170,8 | 1,4 | 0,8 | малый объем, котировки |
| 47 | текущий ремонт уличного освещения (Ковалева) | бюджет поселения | 70,5 | 55,1 | 78,2 | малый объем, котировки |
| 49 | Текущий ремонт (Мемориал "Прорыв") | бюджет поселения | 46,5 | 46,5 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 50 | Текущий ремонт (Пролетарская, Баданова, Строителей, Октябрьская, Дзержинского , Г.Волкова) | бюджет поселения | 53,0 | 53,0 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 51 | составление смет и получение технических условий. | бюджет поселения | 11,6 | 6,2 | 53,4 | малый объем, котировки |
| 52 | Приобретение материалов | бюджет поселения | 200,0 | 76,4 | 38,2 | малый объем, котировки |
| 53 | Приобретение счетчиков и щитов учета. |  | 50,0 | 10,8 | 21,6 |  |
| 54 | Оплата за уличное освещение | бюджет поселения | 1974,7 | 1002,0 | 50,7 | единственный поставщик |
| 55 | Итого | бюджет поселения | 2577,1 | 1251,4 | 48,6 |  |
| 56 |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57 | Итого |  | 2577,1 | 1251,4 | 48,6 |  |
| 58 | Содержание кладбища, Обкос, завоз песка, вывоз мусора, уборка территории мест захоронения. | бюджет поселения | 190,1 | 190,1 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 60 | Итого |  | 190,1 | 190,1 | 100,0 |  |
| 61 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение труб для ремонта водопровода | бюджет поселения | 20,5 | 20,5 | 100,0 |  |
| 63 | монтаж сетки на ВНБ (ул.Юбилейная, Ковалева, Зеленая, Баданова) | бюджет поселения | 38,8 | 38,8 | 100,0 |  |
| 64 | Текущий ремонт башни Рожновского (ул.Кирова) | бюджет поселения | 99,2 | 99,2 | 100,0 |  |
| 65 | Ремонт ВНБ (ул.Лермонтова) | бюджет поселения | 99,9 | 99,9 | 100,0 |  |
| 66 | технический надзор и составление смет по выполнению работ по ремонту водопроводов | бюджет поселения | 12,3 | 8,4 | 68,3 |  |
| 67 | ремонт глубинных насосов | бюджет поселения | 49,7 | 43,9 | 88,3 |  |
| 68 | приобретение глубинного насоса | бюджет поселения | 110,3 | 110,3 | 100,0 |  |
| 69 | Ремонт ВНБ (Белимова,1, Советский ,30) | областной бюджет | 1140,2 | 859,3 | 75,4 |  |
| 70 | Софинансирование кап. Ремонта ВНБ и тех.надзор | бюджет поселения | 200,8 | 144,6 | 72,0 |  |
| 71 | Итого |  | 1771,7 | 1424,9 | 80,4 |  |
| 72 | Приобретение коммунальной техники | областной бюджет | 1015,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 73 | Софинансирование по приобретению коммунальной техники | бюджет поселения | 435,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 74 | ИТОГО | всего | 1450,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | содержание газопроводов |  | 99,9 | 62,2 | 62,3 |  |
|  | оплата за расчетную схему на 13 микрорайон |  | 80,2 | 40,1 | 50,0 |  |
|  | ВСЕГО | бюджет поселения | 18634,5 | 6049,7 | 32,5 |  |