

## АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Тацинского района Ростовской области

 ПРОЕКТ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_ декабря 2018 года № \_\_ ст. Тацинская

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территорииТацинского сельскогопоселения» |

 В соответствии постановлением Администрации Тацинского сельского поселения от 25октября 2018 года № 228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского сельского поселения», постановлением Администрации Тацинского сельского поселения от 25октября 2018 года № 229 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тацинского сельского поселения» -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территорииТацинского сельского поселения» согласно приложению 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Тацинского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Тацинского сельского поселения А.С. Вакулич

Приложение № 1

к постановлениюАдминистрации

Тацинского сельского поселения

от \_\_.12.2018 г. № \_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории

Тацинского сельского поселения»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории

Тацинского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»(далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | Администрация Тацинского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Тацинского сельского поселения | - | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | Администрация Тацинского сельского поселения  |
| Подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | 1. Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Тацинского сельского поселения | - | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Тацинского сельского поселения |
| Задачимуниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения;увеличение количества благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения; |
| Целевые показатели муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | - Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Тацинского сельского поселения;- Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения |
| Этапы и срокиреализации муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | 2019 – 2030 годы: |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | 1477,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 457,4 тыс. рублей;в 2020 году – 410,1 тыс. рублей;в 2021 году – 609,9 тыс. рублей;в 2022 году – 0 тыс. рублей;в 2023 году – 0 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0 тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей;в 2029 году – 0 тыс. рублей;в 2030 году – 0 тыс. рублей;в том числе: за счет средств областного бюджета – 0,0тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0 тыс. рублей;в 2021 году – 0 тыс. рублей;в 2022 году – 0 тыс. рублей;в 2023 году – 0 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0 тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей;в 2029 году – 0 тыс. рублей;в 2030 году – 0 тыс. рублей;за счет средств местных бюджетов – 1477,4тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 457,4 тыс. рублей;в 2020 году – 410,1 тыс. рублей;в 2021 году – 609,9 тыс. рублей;в 2022 году – 0 тыс. рублей;в 2023 году – 0 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0 тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей;в 2029 году – 0 тыс. рублей;в 2030 году – 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | повышение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем благоустройства территории;обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории Тацинского сельского поселения |

Приоритеты и цели муниципальной политики

 в сфере реализации муниципальной программы

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования Тацинское сельское поселение.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Создание современной городской средывключает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-­коммунальной сфере.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку Государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения» предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Ростовской области в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основными целями реализации Программы являются:

- повышение качества и комфорта проживания населения на территории Тацинского сельского поселения

Для достижения поставленных целей реализации мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения.

Целевые показатели программы:

- Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Тацинского сельского поселения;

- Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения

Основные ожидаемые результаты муниципальной программы:

- повышение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания;

- обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории Тацинского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется в период с 2019 года по 2030 год.

Конкретные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения» реализуются в рамках двух подпрограмм:

1. «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения»;
2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения.
3. **Подпрограмма«Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения» (далее – подпрограмма)  |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | – | Администрация Тацинского сельского поселения |
| Участники муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | - | Администрация Тацинского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | - | отсутствуют  |
| Цели муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | – | повышение благоустроенности общественных территорий Тацинского сельского поселения |
| Задачи муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | – | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения; увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения на территории Тацинского сельского поселения |
| Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | площадь благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | 2019 – 2030 годы: |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | общий объем финансового обеспечения составляет914,7тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 304,9 тыс. рублей;в 2020 году – 304,9 тыс. рублей;в 2021 году – 304,9 тыс. рублей;в 2022 году – 0 тыс. рублей;в 2023 году – 0 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0 тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей;в 2029 году – 0 тыс. рублей;в 2030 году – 0 тыс. рублей;в том числе: за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 0 тыс. рублей;в 2020 году – 0 тыс. рублей;в 2021 году – 0 тыс. рублей;в 2022 году – 0 тыс. рублей;в 2023 году – 0 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0 тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей;в 2029 году – 0 тыс. рублей;в 2030 году – 0 тыс. рублей;за счет средств местных бюджетов – 914,7 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 304,9 тыс. рублей;в 2020 году – 304,9 тыс. рублей;в 2021 году – 304,9 тыс. рублей;в 2022 году – 0 тыс. рублей;в 2023 году – 0 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0 тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей;в 2029 году – 0 тыс. рублей;в 2030 году – 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | повышение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Тацинского сельского поселения |

1. **Подпрограмма«Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов Тацинского сельского поселения»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов Тацинского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | – | Администрация Тацинского сельского поселения |
| Участники муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | - | Администрация Тацинского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | - | отсутствуют  |
| Цели муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | – | повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения |
| Задачи муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | – | информирование населения по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения |
| Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домовТацинского сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | 2019 – 2030 годы: |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | общий объем финансового обеспечения составляет562,7тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 152,5 тыс. рублей;в 2020 году – 105,2 тыс. рублей;в 2021 году – 305,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0 тыс. рублей;в 2023 году – 0 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0 тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей;в 2029 году – 0 тыс. рублей;в 2030 году – 0 тыс. рублей;в том числе: за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 0 тыс. рублей;в 2020 году – 0 тыс. рублей;в 2021 году – 0 тыс. рублей;в 2022 году – 0 тыс. рублей;в 2023 году – 0 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0 тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей;в 2029 году – 0 тыс. рублей;в 2030 году – 0 тыс. рублей;за счет средств местных бюджетов – 562,7 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году – 152,5 тыс. рублей;в 2020 году – 105,2 тыс. рублей;в 2021 году – 305,0 тыс. рублей;в 2022 году – 0 тыс. рублей;в 2023 году – 0 тыс. рублей;в 2024 году – 0 тыс. рублей;в 2025 году – 0 тыс. рублей;в 2026 году – 0 тыс. рублей;в 2027 году – 0 тыс. рублей;в 2028 году – 0 тыс. рублей;в 2029 году – 0 тыс. рублей;в 2030 году – 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | повышение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя<2> | Единица измерения | Значения показателей |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения» |
| 1 | Показатель 1.- Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Тацинского сельского поселения | ведомственный | процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Показатель 2.- Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения | ведомственный | процент | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения» |
| 1.1 | Показатель 1.1площадь благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения | ведомственный | кв.м. |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения» |
| 2.1 | Показатель 2.1площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения | ведомственный | кв.м. |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей муниципальной программы

| №п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1.- Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Тацинского сельского поселения | процентов | Дот = Σ Кот / Σ Коот х 100% | Дот – доля благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения;Σ Кот – количество благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения;Σ Коот – общее количество общественных территорий Тацинского сельского поселения |
| 2. | Показатель 2.- Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения | процентов | Дбп = Σ Кбп / Σ Коп х 100% | Дбп – доля обустроенных мест массового отдыха населения Тацинского сельского поселения;Σ Кбп – количество обустроенных мест массового отдыха населения Тацинского сельского поселения;Σ Коп – общее количество мест массового отдыха населения Тацинского сельского поселения |
| 3. | Показатель 1.1площадь благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения | кв.м. | Определяется путем суммирования фактического количества площади благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения | Данные предоставляются специалистами поселения. |
| 4. | Показатель 2.1площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения | кв.м. | Определяется путем суммирования фактического количества площади благоустроенной дворовой территории многоквартирных домов | Данные предоставляются специалистами поселения. |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия государственной программы | Ответ­ственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок (годы) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | Связь с пока-зателями муниципальной программы (подпрог-раммы) |
| начала реали-зации | оконча-нияреализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения» |
| 1. | Мероприятие 1.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Тацинского сельского поселения | Администрация Тацинского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий  | снижение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселенияуровнем благоустройства общественных территорий  | 1.1 |
| 2. | Мероприятие 1.2.Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий  | Администрация Тацинского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения  | снижение уровня удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем обустройства мест массового отдыха населения  | 1.1 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения» |
| 3. | Мероприятие 2.1.Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения | Администрация Тацинского сельского поселения | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения | снижение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных Тацинского сельского поселения | 2.1 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»

РАСХОДЫ
местного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов всего (тыс. рублей) 2019-2030 гг. | в том числе по годам реализациимуниципальной программы, тыс. руб. |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»  | всего, в том числе:  | X | X | 10X | X | 1477,4 | 457,4 | 410,1 | 609,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Тацинского с/п | X | X | X | X | 1477,4 | 457,4 | 410,1 | 609,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения» | Администрация Тацинского с/п | X | X | 101X | X | 914,7 | 304,9 | 304,9 | 304,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения | Администрация Тацинского с/п | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2. Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий  | Администрация Тацинского с/п | 951 | 0503 | 10100L5551 | 244 | 914,7 | 304,9 | 304,9 | 304,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения» | Администрация Тацинского с/п | X | X | 102Х | X | 562,7 | 152,5 | 105,2 | 305,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Тацинского с/п | 951 | 0503 | 10200L5552 | 244 | 562,7 | 152,5 | 105,2 | 305,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения» | Всего | 1477,4 | 457,4 | 410,1 | 609,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | 1477,4 | 457,4 | 410,1 | 609,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| *в том числе за счет средств:* | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения» | Всего | 914,7 | 304,9 | 304,9 | 304,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | 914,7 | 304,9 | 304,9 | 304,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| *в том числе за счет средств:* | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения» | Всего | 562,7 | 152,5 | 105,2 | 305,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | 562,7 | 152,5 | 105,2 | 305,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| *в том числе за счет средств:* | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Тацинского сельского поселения от \_\_.12.2018 г. № \_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Тацинского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 14.11.2017 № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения».
2. Постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 06.06.2018 № 113 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 14 ноября 2017 года № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения» .
3. Постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 10.08.2018 № 154 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 14 ноября 2017 года № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения» .
4. Постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 05.10.2018 № 208 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 14 ноября 2017 года № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»