Приложение №  2

к постановлению

Главы Тацинского

сельского поселения

№ 200 от  29.12. 2009 год

Перечень программных мероприятий

Повышения безопасности дорожного движения на территории Тацинского сельского поселения              на 2010 – 2012 годы

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объём финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Строительство внутри поселковой муниципальной автомобильной дороги жилого квартала малоэтажной застройки для 20 семей по пер. Чеховский в ст. Тацинской Тацинского района | Тацинское сельское поселение | 2 кв. 2010 г. | Областной бюджет, бюджет поселения | 8941,70 | 7568,50 1373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Текущий ремонт дорог с устройство асфальтобетонного покрытия: | Тацинское сельское поселение | 2010 – 2012 г | бюджет поселения | 3205,8 | 490,8 | 1240,0 | 1475,0 |
|  | Ул. Пролетарская | Тацинское сельское поселение | 2010 г | бюджет поселения | 140,8 | 140,8 |  |  |
|  | Ул. Октябрьская | Тацинское сельское поселение | 2 кв. 2010 г. | бюджет поселения | 150,00 | 150,00 |  |  |
|  | Ул. Красина | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 50,00 |  | 50,00 |  |
|  | Ул. Зелёная | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 80,00 |  | 80,00 |  |
|  | Ул. Халтурина | Тацинское сельское поселение | 2012 г. | бюджет поселения | 145,00 |  |  | 145,00 |
|  | Ул. Голикова | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 80,00 |  | 80,00 |  |
|  | Ул. Механизаторов | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 60,00 |  | 60,00 |  |
|  | Ул. Садовая | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 20,00 |  | 20,00 |  |
|  | Ул. Суворова | Тацинское сельское поселение | 2012 г. | бюджет поселения | 130,00 |  |  | 130,00 |
|  | Ул. Матросова | Тацинское сельское поселение | 2012 г | бюджет поселения | 120,00 |  |  | 120,00 |
|  | Ул. Маяковского | Тацинское сельское поселение | 2012 г | бюджет поселения | 100,00 |  |  | 100,00 |
|  | Ул. Безымянная | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 150,00 |  | 150,00 |  |
|  | Пер. Невского | Тацинское сельское поселение | 2012 г. | бюджет поселения | 120,00 |  |  | 120,00 |
|  | Ул. Ковалёва | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 130,00 |  | 130,00 |  |
|  | Ул. Элеваторная | Тацинское сельское поселение | 2012 г. | бюджет поселения | 170,00 |  |  | 170,00 |
|  | Пер. Абраменко | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 120,00 |  | 120,00 |  |
|  | Ул. Левадная | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 70,00 |  | 70,00 |  |
|  | Ул. Юбилейная | Тацинское сельское поселение | 2012 г. | бюджет поселения | 100,00 |  |  | 100,00 |
|  | Ул. Лермонтова | Тацинское сельское поселение | 2012 г. | бюджет поселения | 310,00 |  |  | 310,00 |
|  | Пер. Степной | Тацинское сельское поселение | 2012 г. | бюджет поселения | 120,00 |  |  | 120,00 |
|  | Ул. Новая | Тацинское сельское поселение | 2012 г. | бюджет поселения | 160,00 |  |  | 160,00 |
|  | Пер. Хлеборобный | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 180,00 |  | 180,00 |  |
|  | Ул. Мира | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 200,00 |  | 200,00 |  |
|  | Пер. Гоголевский | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 50,00 |  | 50,00 |  |
|  | Ул. Баданова | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 50,00 |  | 50,00 |  |
| 3. | Обустройство улиц дорожными сигнальными знаками по улицам: | Тацинское сельское поселение | 2010 – 2012 г. | бюджет поселения | 170,0 | 60,0 | 90,0 | 20,0 |
|  | Ул. Октябрьская | Тацинское сельское поселение | 2010 г. | бюджет поселения | 30,0 | 20,0 | 10,0 |  |
|  | Ул. Пролетарская | Тацинское сельское поселение | 2010 г | бюджет поселения | 30,0 | 20,0 | 30,0 |  |
|  | Пер. Соревнований | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  | Пер. Будёновский | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  | Ул. Песчаная | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  | Ул. Белимова | Тацинское сельское поселение |  | бюджет поселения | 10,0 |  |  | 10,0 |
|  | Ул. Баданова | Тацинское сельское поселение |  | бюджет поселения | 10,0 |  |  | 10,0 |
|  | Пер. Бурдейного | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения | 10,0 | 20,0 |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт дорог | Тацинское сельское поселение | 2010-2012 г. | Областной бюджет, бюджет поселения | 19820,0 | - | 7920,0 | 11900,0 |
|  | По ул. Белимова (от пер. Школьный до ул. Белимова,144) | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | Областной бюджет, бюджет поселения | 3600,0 |  | 3600,0 |  |
|  | По пер. Воровского | Тацинское сельское поселение | 2012 г. | Областной бюджет, бюджет поселения | 3500,0 |  |  | 3500,0 |
|  | По ул. Дзержинского (от ул. Восточная до ул. Гриши Волкова) | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | Областной бюджет, бюджет поселения | 3550,0 |  | 3550,0 |  |
|  | По пер. Красноармейский (от ул. Баданова до ул. Юбилейная) | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | Областной бюджет, бюджет поселения | 770,0 |  | 770,0 |  |
|  | Ул. Крупская | Тацинское сельское поселение | 2012 г. | - | 4000,0 |  |  | 4000,0 |

|  | Ремонт тротуара по ул. Пролетарская (от пл. Б.Революции до пер. Шахтерский) |  | 2012 г. | Областной бюджет, бюджет поселения | 4400,0 |  |  | 4400,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Изготовление проектно-сметной документации Объездная дорога по ул. Механизаторов; Капитальный ремонт дороги по ул. Пролетарская; Строительство тротуара ул. М.Горького | Тацинское сельское поселение | 2012 г. | бюджет поселения | 500,0 | - | - | 500,0 |
| 6. | Сети уличного освещения | Тацинское сельское поселение | 2010-2012 г. | Бюджет поселения | 7402,1 | 3212,1 | 2847,0 | 1343,0 |
|  | Текущий ремонт и содержание сетей энергоснабжения: | Тацинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Крупской, Тельмана, Веденинв, | Тацинское сельское поселение | 2010 г | Бюджет поселения | 340,8 | 340,8 |  |  |
|  | ул.Матросова, Кошевого, Ковалёва | Тацинское сельское поселение | 2011 г | Бюджет поселения | 812,0 |  | 812,0 |  |
|  | Ул. Лермонтова, Песчаная, Пролетарская | Тацинское сельское поселение | 2012 г. | Бюджет поселения | 975,0 |  |  | 975,0 |
|  | Содержание технадзора | Тацинское сельское поселение | 2010-2012 г. | Бюджет поселения | 44,6 | 11,6 | 15,0 | 18,0 |
|  | Оплата за уличное освещение | Тацинское сельское поселение | 2010-2012 г. | Бюджет поселения | 2609,77 | 2609,77 |  |  |
|  | Приобретение электрооборудования | Тацинское сельское поселение | 2010-2012 г. | Бюджет поселения | 920,0 | 250,0 | 320,0 | 350,0 |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт сетей электроснабжения - ул. Элеваторная | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | Областной бюджет | 1700,0 |  | 1700,0 |  |
| 7. | Приобретение автомобиля ВАЗ - 21074 | Тацинское сельское поселение | 2010 г | Бюджет поселения | 70,0 | 70,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 40109,6 | 12774,6 | 12097,0 | 15238,0 |