Приложение №2

к постановлению

Главы Тацинского

сельского поселения

от 29.12.2009 г. № 202

Перечень программных мероприятий

по модернизации объектов коммунальной инфраструкуры  Тацинского сельского поселения

2010 – 2012 годы

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объём финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Капитальный ремонт 2-х ВНБ в ст. Тацинская по пер. Советский № 30 Тацинского района Ростовской области | Тацинское сельское поселение | 2010 г. | Областной бюджет, бюджет поселения | 840,470 | 719,442 обл.бюджет 121,028 Бюд.посел |  |  |
|  | Капитальный ремонт ВНБ в ст. Тацинская по ул. Белимова № 1 Тацинского района Ростовской области | Тацинское сельское поселение | 2010 г | Областной бюджет, бюджет поселения | 436,100 | 373,302 обл.бюджет 62,798 Бюд.пос. |  |  |
|  | Капитальный ремонт ВНБ в ст. Тацинская по ул. Халтурина (СХТ) Тацинского района Ростовской области | Тацинское сельское поселение | 2010 г | Областной бюджет, бюджет поселения | 436,100 | 373,302 обл.бюджет 62,798 Бюд.пос |  |  |
|  | Капитальный ремонт ВНБ в ст. Тацинская по ул. Лермонтова № 1 Тацинского района Ростовской области | Тацинское сельское поселение | 2010 г. | Областной бюджет, бюджет поселения | 332,53 | 284,654 обл.бюджет 47,876 Бюд. пос. |  |  |
|  | Капитальный ремонт ВНБ в ст. Тацинская по ул. Мира 2520 м на север х. Дъяконов Тацинского района Ростовской области | Тацинское сельское поселение | 2011 | Областной бюджет, бюджет поселения | 390,00 |  | 390,00 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт водопровода ст. Тацинская по пер. Степной № 17-24; по подключению ВНБ к скважине по пер. Степной № 17-24 | Тацинское сельское поселение | 2010 г. | бюджет поселения | 260,894 | 260,894 |  |  |
|  | Монтаж сетки – рабицы (420метров) на столбы ограждения водонапорных башен по ул. Юбилейная, ул. Ковалёва, ул. Зелёная, ул. Баданова в ст. Тацинской | Тацинское сельское поселение | 2010г. | бюджет поселения | 38,806 | 38,806 |  |  |
|  | Содержание технадзора на капитальный ремонт ВНБ | Тацинское сельское поселение | 2010г. | бюджет поселения | 25,00 | 25,00 |  |  |
|  | Содержание технадзора и составление смет | Тацинское сельское поселение | 2010 г. | бюджет поселения | 40,30 | 12,30 | 13,0 | 15,0 |
|  | Восстановление и реконструкция оборудования базы «Водоканал» замена хлораторной установки 2 шт. | ОАО «Монтажник» | 2010 г | бюджет предприятия | 100,00 | 100,0 |  |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт водопровода ст. Тацинская по ул. Белимова от № 64 до 74, 0,2 км; Белимова № 97 до № 113, 0,2 км; по ул. Белимова от № 113 до № 129 , 0,21 км | Тацинское сельское поселение | 2011 г. | бюджет поселения |  |  | 342,90 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт водопровода ст. Тацинская по ул. Нечаева от № 53 до № 61, 0,25 км; от Октябрьская до ул. Белимова по пер. Воровского, 0,15 км | Тацинское сельское поселение | 2012 г. | бюджет поселения |  |  |  | 371,00 |
|  | Итого: | 3614,10 | 2482,2 | 745,9 | 386,00 |